INFORME TECNICO

Modelos de Identidad de Agente

Hermes vs OpenClaw/Paperclip

Aplicabilidad al sistema de orquestacion tmux_fork

Fecha: 25 de abril de 2026

Proyecto: tmux_fork / fork_agent

Clasificacion: Interno - Revision Arquitectonica

# Tabla de Contenidos

1. Resumen Ejecutivo

2. Contexto y Motivacion

3. Hermes: Modelo de Identidad

3.1 Arquitectura de Identidad

3.2 Modelo de Datos

3.3 Session Lineage y Compresion

3.4 Fortalezas

3.5 Debilidades para Orquestacion

4. OpenClaw / Paperclip: Modelo de Identidad

4.1 Arquitectura de Identidad

4.2 Modelo de Datos

4.3 Protocolo de Adapter

4.4 Sistema de Autenticacion

4.5 Fortalezas

4.6 Debilidades

5. tmux_fork: Estado Actual

5.1 Modelo de Identidad Existente

5.2 Gaps Identificados

6. Analisis Comparativo

6.1 Tabla Comparativa de Dimensiones

6.2 Matriz de Aplicabilidad

6.3 Trade-offs Clave

7. Recomendacion de Diseno

7.1 Principios de Diseno

7.2 Propuesta de Identidad de Agente

7.3 Propuesta de Tracking de Runs

7.4 Schema SQLite Propuesto

7.5 Lo que NO Implementar

8. Plan de Implementacion Sugerido

9. Riesgos y Mitigaciones

10. Conclusiones

A. Apéndice: Referencia de Schema

# 1. Resumen Ejecutivo

Este informe analiza los modelos de identidad de agente utilizados por dos sistemas de produccion - Hermes (agente unico de conversacion) y OpenClaw/Paperclip (plataforma multi-agente) - y evalua su aplicabilidad al diseno del sistema de identidad de tmux_fork, un orquestador multi-agente basado en tmux.

El objetivo es identificar que patrones, estructuras de datos y mecanismos de tracking de cada sistema son relevantes para tmux_fork, y cuales representan over-engineering o no aplican al caso de uso local.

### Hallazgos principales:

Hermes ofrece un modelo de conversacion solido (session lineage, compression chains, title inheritance) pero cero soporte para jerarquia de sub-agentes. Aporta el patron de title lineage y la solidez de SQLite WAL con jitter retry.

OpenClaw/Paperclip tiene la arquitectura correcta para orquestacion: jerarquia agent-run-task, session keys con prefijo de agente, adapter protocol tipado, y autenticacion por tiers. Sin embargo, su stack completo (PostgreSQL, Ed25519, 6-component subsystem) es excesivo para un orquestador local.

tmux_fork ya posee la entidad AgentLaunch (8-state FSM, canonical_key dedup, lease expiry) que es la base mas solida del repo. Los gaps son: IDs fragiles (Date.now()), nombres por regex, sin correlacion pane-estado, sin parent-child.

La recomendacion es un enfoque hibrido: tomar de Hermes el session lineage + title pattern, de OpenClaw las claves jerarquicas + adapter result tipado, mantener SQLite, y saltear Ed25519, PostgreSQL y protocolo complejo de adapter.

# 2. Contexto y Motivacion

tmux_fork es un orquestador multi-agente que coordina sub-agentes autonomos a traves de tmux panes. El sistema necesita un modelo de identidad robusto que permita:

Identificar univocamente cada agente spawned (explorer, architect, implementer, verifier, analyst)

Trackear la jerarquia de spawns (orquestrador lanza N sub-agentes)

Correlacionar el pane de tmux con el estado interno del agente

Persistir el historial de runs para debugging y analisis post-mortem

Soportar reanudacion de sesiones (session resume)

Mantener un budget de contexto razonable (~300 lineas por recurso)

El sistema actual tiene debilidades fundamentales (IDs basados en timestamp, nombres extraidos por regex) que deben resolverse antes de escalar la orquestacion.

### Fuentes analizadas:

Hermes: ~/Developer/hermes-agent/ - Agente CLI de un solo proceso con SQLite

OpenClaw: ~/.openclaw/ - Sistema de agentes local con Ed25519 + session keys

Paperclip: ~/Developer/paperclip/ - Plataforma multi-agente con PostgreSQL + adapter protocol

tmux_fork: ~/Developer/tmux_fork/ - El orquestador objetivo

# 3. Hermes: Modelo de Identidad

## 3.1 Arquitectura de Identidad

Hermes es un agente CLI de un solo proceso que maneja conversaciones a traves de multiples plataformas (CLI, Telegram, Discord). Su modelo de identidad es inherentemente flat: un agente, multiples sesiones de conversacion.

Session Identity:
  session_id:     UUID4 (primary key)
  source:         "cli" | "telegram" | "discord" | ...
  user_id:        Optional[str]  -- sin multi-tenancy real
  parent_session_id: Optional[str]  -- SOLO para compression chains
  model:          str  -- modelo LLM usado
  title:          Optional[str]  -- titulo sanitizado, unique

La identidad se reduce a un session_id unico por conversacion. No existe el concepto de "agente" como entidad separada - el proceso Hermes es el agente.

## 3.2 Modelo de Datos

Schema SQLite (version 8, con migraciones incrementales):

| Tabla | Proposito | Columnas Clave |
| --- | --- | --- |
| sessions | Registro de conversaciones | id, source, user_id, model, parent_session_id, title, started_at, ended_at, end_reason |
| messages | Historial de mensajes | id, session_id, role, content, tool_calls, timestamp, token_count, finish_reason, reasoning |
| messages_fts | Busqueda full-text (FTS5) | content (virtual table sobre messages) |
| schema_version | Versionado de schema | version INTEGER |

El manejo de concurrencia es notable: WAL mode + application-level retry con random jitter (20-150ms, max 15 retries) para evitar convoy effects en write contention. CHECKPOINT_EVERY_N_WRITES = 50 con PASSIVE mode.

## 3.3 Session Lineage y Compresion

Hermes implementa un mecanismo de compression donde una sesion que crece demasiado se cierra (end_reason='compression') y se crea una sesion hija con parent_session_id apuntando a la padre.

Compression Chain:
  Session A (end_reason='compression')
    └── Session B (parent_session_id = A)
          └── Session C (parent_session_id = B)

  get_compression_tip(A) -> C  (camina hasta el vivo)
  list_sessions_rich() proyecta A -> C (muestra C con started_at de A)

El metodo get_compression_tip() camina la cadena forward para siempre apuntar a la sesion activa. list_sessions_rich() proyecta las sesiones raiz hacia sus tips, mostrando una conversacion logica como una sola entrada.

El title lineage tambien es sofisticado: get_next_title_in_lineage() genera "Mi sesion #2", "Mi sesion #3" etc., resolviendo el problema de continuidad visual para el usuario.

## 3.4 Fortalezas

Session title con lineage: Resolucion automatica de conflictos con "#2", "#3". Unique index con NULLs allowed.

Compression chain walking: get_compression_tip() siempre apunta al vivo. Proyeccion en list_sessions_rich() para UX limpia.

Prefix resolution: resolve_session_id() acepta prefijos unicos de UUID.

SQLite WAL con jitter retry: Patron productivo para write contention. 15 retries con random 20-150ms.

Title sanitization: Limpieza de caracteres de control, CJK detection, max 100 chars, validacion de colisiones.

FTS5 search: Full-text search sobre mensajes con sanitizacion de query (preserva quoted phrases, escapa FTS5 specials).

Billing granular: Tracking de input/output/cache/reasoning tokens, estimated vs actual cost, pricing version.

## 3.5 Debilidades para Orquestacion

Cero soporte para sub-agentes: No existe el concepto de jerarquia, delegacion, ni tracking de spawns. parent_session_id es SOLO para compresion.

Sin device identity ni auth: Todo es local trust. Sin API keys, sin JWT, sin notion de "quien" ejecuta.

Sin multi-tenancy: user_id es opcional y no hay scoping por company.

Sin runtime state: No persiste estado resumible entre sesiones. Cada sesion empieza desde cero con el system prompt.

Sin adapter protocol: No hay abstraccion sobre el runtime subyacente.

VEREDICTO: Hermes es un modelo de conversacion, no de orquestacion. Su valor para tmux_fork esta en los patrones de session lineage, title management y SQLite concurrency, NO en el modelo de identidad de agente.

# 4. OpenClaw / Paperclip: Modelo de Identidad

## 4.1 Arquitectura de Identidad

OpenClaw (capa local) y Paperclip (capa servidor) conforman una plataforma multi-agente completa con jerarquia real, autenticacion por tiers, y persistencia estructurada de runs.

Identity Hierarchy:
  Device    -> Ed25519 keypair (~/.openclaw/identity/device.json)
               {deviceId, publicKeyPem, privateKeyPem, createdAtMs}

  Agent     -> {id, name, identity: {name, theme, emoji, avatar},
               auth-profiles, models}
               Stored at ~/.openclaw/agents/{agentId}/

  Session   -> Key format: agent:{agentId}:{type}:{uuid}
               Strategies: "fixed", "issue", "run"

  Run       -> {runId, agentId, companyId, adapterType, sessionId,
               wakeupSource, prompt, runtimeState}
               Tracked in heartbeat_runs (PostgreSQL)

  Task      -> {taskKey, companyId, agentId, adapterType,
               sessionParamsJson, sessionDisplayId}
               Tracked in agent_task_sessions (PostgreSQL)

## 4.2 Modelo de Datos

Schema PostgreSQL (Drizzle ORM):

| Tabla | Proposito | Columnas Clave |
| --- | --- | --- |
| agent_runtime_state | Estado resumible por agente | agentId (PK), companyId, adapterType, sessionId, stateJson, totalInputTokens, totalOutputTokens, totalCostCents, lastRunId, lastError |
| agent_task_sessions | Sesiones por tarea | id (UUID), companyId, agentId, adapterType, taskKey (UNIQUE composite), sessionParamsJson, sessionDisplayId, lastRunId |
| heartbeat_runs | Lifecycle de ejecuciones | id, agentId, companyId, status, exitCode, errorMessage, usage (tokens), costUsd |

La tabla agent_task_sessions tiene un unique index compuesto (companyId, agentId, adapterType, taskKey) que garantiza una sola sesion por tarea por agente, habilitando reanudacion natural.

## 4.3 Protocolo de Adapter

Paperclip define un adapter protocol tipado (agent-run/v1) con interfaces formales para invoke, hooks y resultado:

Adapter Protocol (agent-run/v1):

  Input:   {protocolVersion, companyId, agentId, runId,
            wakeupSource, cwd, prompt, adapterConfig,
            runtimeState, env, timeoutSec}

  Hooks:   status?, log?, usage?, event?
           (optional streaming callbacks during execution)

  Result:  {outcome, exitCode, errorMessage, summary,
            sessionId, usage, provider, model, costUsd,
            runtimeStatePatch}  <- clave para resumabilidad

El campo runtimeStatePatch en el resultado permite que el adapter devuelva estado parcial que se mergea con el existente, habilitando reanudacion exacta en el siguiente run.

## 4.4 Sistema de Autenticacion

Paperclip implementa autenticacion en 3 tiers:

| Tier | Trust Model | Mecanismo | Token Lifetime |
| --- | --- | --- | --- |
| Tier 1: Local Adapter | Mismo proceso/host | JWT HS256 (no stored) | 48h, overlap window |
| Tier 2: CLI Key Exchange | Developer con shell access | Long-lived API key (hashed server-side) | Indefinido |
| Tier 3: Self-Registration | Agente autonomo externo | Invite URL + approval gate | Post-approval: API key |

El JWT para local adapters se genera por heartbeat invocation: createLocalAgentJwt(agentId, companyId, adapterType, runId) produce un token con claims {sub, company_id, adapter_type, run_id, iat, exp}. El server valida la firma HMAC-SHA256 con timing-safe comparison.

## 4.5 Fortalezas

Jerarquia real agent-run-task: Cada nivel tiene ID propio, estado propio, y relacion explicita con el nivel superior.

Session keys con prefijo de agente: Formato agent:{agentId}:{type}:{uuid} garantiza aislamiento natural entre agentes.

runtimeStatePatch: El adapter devuelve estado parcial que se mergea. Resumabilidad exacta sin re-procesar todo.

Multi-tenancy por companyId: Scoping en todas las tablas. Un agente no ve datos de otro company.

Auth maduro por tiers: Complejidad de auth proporcional al trust boundary. Local = JWT simple, remoto = API key + approval.

Observabilidad en tiempo real: WebSocket/SSE push, status updates con color, log streaming pluggable (local_file, object_store, postgres).

Unique index por tarea: agent_task_sessions garantiza una sesion por (company, agent, adapter, taskKey). Dedup natural.

## 4.6 Debilidades

Ed25519 para device identity: Overkill para orquestacion local. Generar y verificar keypairs agrega complejidad sin beneficio cuando todo corre en la misma maquina bajo el mismo usuario.

PostgreSQL como requisito: Infraestructura pesada para un orquestador CLI que corre en developer laptops. SQLite es mas apropiado.

6-component subsystem: Adapter Registry, Wakeup Coordinator, Run Executor, Runtime State Store, Run Log Store, Realtime Event Hub. Demasiado para un sistema que maneja 3-5 agentes concurrentes.

Drizzle ORM dependency: Coupling con un ORM especifico de TypeScript.

Over-engineering para CLI: El adapter protocol define capabilities, validateConfig, hooks de streaming, log storage pluggable. Un sub-agente en tmux no necesita todo esto.

# 5. tmux_fork: Estado Actual

## 5.1 Modelo de Identidad Existente

tmux_fork ya tiene entidades de dominio maduras para el lifecycle de agentes. La entidad AgentLaunch es la pieza mas solida del sistema.

### AgentLaunch Entity

AgentLaunch (frozen dataclass):
  launch_id:            str  -- UUID4
  canonical_key:        str  -- Dedup key
  surface:              str  -- polling|workflow|api|manager|bug_hunt
  owner_type:           str  -- task|run|session|batch
  owner_id:             str
  status:               LaunchStatus (8-state FSM)
  backend:              str  -- tmux|subprocess
  tmux_session:         str
  tmux_pane_id:         str
  termination_handle:   {type, value}
  prompt_digest:        str
  request_fingerprint:  str
  lease_expires_at:     int  -- safety cutoff

  States: RESERVED -> SPAWNING -> ACTIVE -> TERMINATING -> TERMINATED
                                        -> FAILED
                                        -> QUARANTINED

### EventMetadata

EventMetadata:
  run_id:     str  -- UUID of current run/session
  task_id:    str  -- Task being worked on
  agent_id:   str  -- Agent identifier in session:window format

  Event key format: {run_id}:{task_id}:{event_type}:{sequence}

## 5.2 Gaps Identificados

| Gap | Severidad | Descripcion | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| IDs basados en Date.now() | ALTA | Colisiones posibles bajo spawns rapidos. No es criptograficamente unico. | Dos agentes pueden recibir el mismo ID, corrompiendo tracking y dedup. |
| Nombre por regex | MEDIA | El nombre del agente se extrae via regex _del prompt. Fragil ante cambios de formato. | Nombres incorrectos rompen correlacion con pane y dificultan debugging. |
| Sin pane-estado correlacion | ALTA | El tmux pane id se almacena pero no se correlaciona con el estado del agente. | Imposible saber que esta haciendo un agente desde tmux sin parsing manual. |
| Sin parent-child | ALTA | AgentLaunch no tiene parent_launch_id. No se trackea quien spawn a quien. | No se puede reconstruir el arbol de delegacion post-mortem. |
| TaskExecute roto | CRITICA | pi TaskExecute requiere @tintinweb/pi-subagents (bloqueado por policy). | Delegacion nativa via pi no funciona. Workaround: bash background + pi --mode json. |
| Sin session resume | MEDIA | No se persiste runtime state resumible. Cada spawn empieza desde cero. | No se puede reanudar un agente que fallo _sin re-ejecutar todo el prompt. |

# 6. Analisis Comparativo

## 6.1 Tabla Comparativa de Dimensiones

| Dimension | Hermes | OpenClaw/Paperclip | tmux_fork (actual) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de sistema | Agente unico (conversacion) | Plataforma multi-agente (produccion) | Orquestador multi-agente (local CLI) |
| Identidad de agente | N/A (proceso = agente) | {id, name, identity, auth-profiles, models} | canonical_key + surface + owner_type/owner_id |
| Identidad de sesion | UUID4 session_id | agent:{agentId}:{type}:{uuid} | launch_id (UUID4) |
| Jerarquia | Flat (solo compression chain) | Agent -> Run -> Task -> Runtime State | Flat (sin parent-child) |
| Sub-agent tracking | No | Si (childSessionKey, controllerSessionKey) | No |
| Session resume | No (cada sesion empieza de cero) | Si (runtimeStatePatch + sessionId persistente) | No |
| Autenticacion | Local trust | 3-tier (JWT, API key, invite URL) | Local trust |
| Persistencia | SQLite WAL + FTS5 | PostgreSQL (Drizzle ORM) | SQLite |
| Concurrency | Jitter retry (15 att, 20-150ms) | DB-level (Postgres locks) | Thread locks basicos |
| Observabilidad | Title + message count + token tracking | WebSocket/SSE push, log streaming, status color | AgentLaunch status FSM (8 estados) |
| Token/cost tracking | Granular (7 campos de tokens + cost) | Acumulativo por agente (totalInputTokens, totalCostCents) | No implementado |
| Busqueda | FTS5 full-text | PostgreSQL full-text | N/A |
| Multi-tenancy | No | Si (companyId) | No (local) |
| Complejidad | Baja (2 tablas core) | Alta (6 componentes, 3 tablas core) | Media (5+ entidades) |

## 6.2 Matriz de Aplicabilidad

Que componentes de cada sistema son aplicables a tmux_fork:

| Componente | Fuente | Aplica? | Justificacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Session lineage (compression) | Hermes | SI | Util para agentes de larga duracion que exceden context window. |
| Title lineage (#2, #3) | Hermes | SI | Resuelve continuidad visual cuando un agente se re-lanza. |
| SQLite WAL + jitter retry | Hermes | SI | Patron productivo para write contention. Ya lo usa tmux_fork. |
| FTS5 full-text search | Hermes | TAL VEZ | Util si se indexan outputs de agentes. No critico para MVP. |
| Token/cost tracking granular | Hermes | SI | 7 campos de tokens + cost estimation. Valioso para budget control. |
| Hierarchical session keys | OpenClaw | SI | Formato agent:{role}:{hex8} da aislamiento natural. |
| runtimeStatePatch | OpenClaw | SI | Clave para reanudabilidad. Merge de estado parcial. |
| Agent -> Run -> Task hierarchy | OpenClaw | SI | Estructura correcta para orquestacion. Ya parcialmente en AgentLaunch. |
| Unique index por tarea | OpenClaw | SI | Dedup natural. Ya existe via canonical_key en AgentLaunch. |
| Adapter protocol (6 componentes) | OpenClaw | NO | Over-engineering para 3-5 agentes. Simplificar a invoke + result. |
| Ed25519 device identity | OpenClaw | NO | Overkill para orquestacion local. No hay trust boundary. |
| PostgreSQL | OpenClaw | NO | SQLite es apropiado para CLI local. Menos dependencias. |
| 3-tier auth | OpenClaw | NO | Solo local trust es necesario. Tier 1 (JWT) si se integra con Paperclip. |
| WebSocket/SSE push | OpenClaw | NO | tmux-live ya proporciona observabilidad en panes. |
| Drizzle ORM | OpenClaw | NO | tmux_fork usa Python + raw SQL. No agregar dependency. |

## 6.3 Trade-offs Clave

Simplicidad vs Resumabilidad: Agregar runtimeStatePatch incrementa complejidad pero habilita reanudacion. Para un MVP, se puede empezar sin ella y agregarla cuando la reanudacion sea critica.

Jerarquia vs Flat: Un modelo jerarquico (parent-child) es mas complejo de consultar pero indispensable para debugging post-mortem. El costo de no tenerlo es alto: imposible reconstruir quien spawneo a quien.

IDs deterministas vs aleatorios: UUID4 es aleatorio y no colisiona. Date.now() es determinista pero colisiona bajo alta concurrencia. La recomendacion es UUID4 para launch_id y un formato legible (agent:{role}:{hex8}) para display.

SQLite vs PostgreSQL: SQLite es suficiente para un orquestador local. PostgreSQL agrega setup cost, dependency, y complejidad operacional que no se justifica para el caso de uso.

# 7. Recomendacion de Diseno

## 7.1 Principios de Diseno

CORRECTNESS: IDs que no colisionen, transiciones de estado validas, dedup confiable.

OBSERVABILITY: Poder reconstruir el arbol de delegacion post-mortem.

SIMPLICITY: SQLite, sin crypto, sin ORM, sin protocolo complejo.

COMPATIBILITY: Reutilizar AgentLaunch existente. Agregar campos, no reescribir.

INCREMENTAL: Cada fase agrega valor independiente. No blocking dependencies.

## 7.2 Propuesta de Identidad de Agente

Agent Identity Format:
  Display:   explorer:01   architect:a3   implementer:f7
  Internal:  agent:{role}:{hex8}
  Full ID:   {launch_id}  (UUID4, primary key)

  Role mapping:
    explorer    -> deepseek/deepseek-v4-flash
    architect   -> zai/glm-5.1
    implementer -> zai/glm-5-turbo
    verifier    -> zai/glm-5-turbo
    analyst     -> zai/glm-5-turbo

  Properties:
    - Deterministic for display (role:hex8)
    - Unique via UUID4 launch_id
    - Human-readable role prefix
    - 8-char hex suffix from launch_id (first 8 chars)

## 7.3 Propuesta de Tracking de Runs

Extender AgentLaunch con parent-child:

AgentLaunch Extensions:
  + parent_launch_id:  Optional[str]  -- quien spawneo este agente
  + display_name:      str            -- "explorer:01" legible
  + role:              str            -- explorer|architect|implementer|...
  + model:             str            -- modelo LLM asignado
  + output_artifact:   Optional[str]  -- path al archivo de salida
  + started_at:        Optional[int]  -- ms epoch
  + completed_at:      Optional[int]  -- ms epoch
  + token_usage:       Optional[dict] -- {input, output, cache, cost}

  Query patterns:
    - Arbol de delegacion: WHERE parent_launch_id = X
    - Runs activos: WHERE status IN (RESERVED, SPAWNING, ACTIVE)
    - Historial por rol: WHERE role = 'explorer'
    - Costo acumulado: SUM(token_usage.cost) GROUP BY role

## 7.4 Schema SQLite Propuesto

-- agent_runs: extends existing AgentLaunch table
CREATE TABLE agent_runs (
    launch_id       TEXT PRIMARY KEY,         -- UUID4
    canonical_key   TEXT NOT NULL,            -- dedup
    display_name    TEXT NOT NULL,            -- "explorer:01"
    role            TEXT NOT NULL,            -- explorer|architect|...
    model           TEXT,                     -- assigned LLM model
    surface         TEXT NOT NULL,            -- polling|workflow|api
    owner_type      TEXT NOT NULL,            -- task|run|session
    owner_id        TEXT NOT NULL,
    parent_launch_id TEXT,                    -- hierarchy
    status          TEXT NOT NULL DEFAULT 'RESERVED',
    backend         TEXT,                     -- tmux|subprocess
    tmux_session    TEXT,
    tmux_pane_id    TEXT,
    prompt_path     TEXT,                     -- @/tmp/fork-prompt-...
    output_artifact TEXT,                     -- @/tmp/fork-ROLE-ID.md
    prompt_digest   TEXT,
    request_fingerprint TEXT,
    token_input     INTEGER DEFAULT 0,
    token_output    INTEGER DEFAULT 0,
    token_cache     INTEGER DEFAULT 0,
    estimated_cost  REAL DEFAULT 0.0,
    created_at      INTEGER NOT NULL,         -- ms epoch
    started_at      INTEGER,
    completed_at    INTEGER,
    ended_at        INTEGER,
    lease_expires_at INTEGER,
    last_error      TEXT,
    quarantine_reason TEXT
);

CREATE INDEX idx_runs_parent ON agent_runs(parent_launch_id);
CREATE INDEX idx_runs_status ON agent_runs(status);
CREATE INDEX idx_runs_role   ON agent_runs(role);
CREATE INDEX idx_runs_surface ON agent_runs(surface);
CREATE INDEX idx_runs_canonical ON agent_runs(canonical_key);
CREATE UNIQUE INDEX idx_runs_display ON agent_runs(display_name);

## 7.5 Lo que NO Implementar

EXCLUSIONES: Los siguientes componentes se excluyen explicitamente por ser over-engineering para el caso de uso de tmux_fork:

Ed25519 device identity: No hay trust boundary entre agentes locales.

PostgreSQL: SQLite es suficiente y apropiado para CLI local.

3-tier auth: Solo local trust. JWT solo si se integra con Paperclip.

6-component adapter subsystem: Simplificar a invoke(resultado) directo.

WebSocket/SSE push: tmux-live ya maneja observabilidad.

Drizzle ORM: Raw SQL es mas simple y sin coupling.

Log storage pluggable: Archivos en /tmp son suficientes.

# 8. Plan de Implementacion Sugerido

| Fase | Componente | Dependencias | Esfuerzo | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agent identity format (agent:{role}:{hex8}) | Ninguna | 1-2h | Fundacional |
| 2 | parent_launch_id en AgentLaunch | Fase 1 | 2-3h | Arbol de delegacion |
| 3 | SQLite schema para agent_runs | Fase 2 | 3-4h | Persistencia |
| 4 | Delegation tree query API (parent-child) | Fase 3 | 2-3h | Post-mortem debugging |
| 5 | Token/cost tracking por run | Fase 3 | 2-3h | Budget control |
| 6 | runtimeStatePatch (session resume) | Fase 5 | 4-6h | Reanudabilidad |

# 9. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Migracion de AgentLaunch rompe backward compat | Media | Alto | Nueva tabla agent_runs con migration. AgentLaunch existente sin cambios. Dual-write durante transicion. |
| Display name colision (role + hex8 duplicado) | Baja | Bajo | hex8 son primeros 8 chars de UUID4. Colision: 1 en 4 billion. Unique index como safety net. |
| SQLite write contention bajo alta concurrencia | Media | Medio | Adoptar patron Hermes: WAL mode + jitter retry (20-150ms, 15 att). PASSIVE checkpoint cada 50 writes. |
| Scope creep hacia plataforma completa | Alta | Alto | Principio de exclusion explicita. No implementar auth tiers, Ed25519, o adapter protocol completo. |
| TaskExecute roto bloquea delegacion nativa | Alta | Critico | Workaround: bash background + pi --mode json. Monitorear fix en @tintinweb/pi-subagents. |

# 10. Conclusiones

El analisis de Hermes y OpenClaw/Paperclip revela dos enfoques complementarios al problema de identidad de agentes. Hermes demuestra que un modelo de sesion bien implementado (con lineage, compression, y title inheritance) puede funcionar robustamente con SQLite y un schema minimalista. OpenClaw demuestra que la jerarquia agent-run-task con session keys aisladas es la estructura correcta para orquestacion multi-agente.

Para tmux_fork, la respuesta no es adoptar uno u otro completamente, sino tomar selectivamente lo mejor de cada uno:

De Hermes: Session lineage, title management, SQLite WAL con jitter retry, token tracking granular.

De OpenClaw: Hierarchical session keys, runtimeStatePatch, agent-run-task structure, unique index por tarea.

De tmux_fork actual: Reutilizar AgentLaunch (8-state FSM, canonical_key dedup, lease expiry) como base.

La implementacion se puede realizar incrementalmente en 6 fases, cada una agregando valor independiente. El principio clave es mantener la simplicidad: SQLite, sin crypto, sin ORM, sin protocolo de adapter completo. El orquestador debe seguir siendo un CLI liviano que corre en developer laptops sin dependencias externas.

# A. Apéndice: Referencia de Schema

## A.1 Hermes Schema v8 (SQLite)

-- sessions
CREATE TABLE sessions (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    source TEXT NOT NULL,
    user_id TEXT,
    model TEXT,
    model_config TEXT,
    system_prompt TEXT,
    parent_session_id TEXT REFERENCES sessions(id),
    started_at REAL NOT NULL,
    ended_at REAL,
    end_reason TEXT,
    message_count INTEGER DEFAULT 0,
    tool_call_count INTEGER DEFAULT 0,
    input_tokens INTEGER DEFAULT 0,
    output_tokens INTEGER DEFAULT 0,
    cache_read_tokens INTEGER DEFAULT 0,
    cache_write_tokens INTEGER DEFAULT 0,
    reasoning_tokens INTEGER DEFAULT 0,
    billing_provider TEXT,
    billing_base_url TEXT,
    billing_mode TEXT,
    estimated_cost_usd REAL,
    actual_cost_usd REAL,
    cost_status TEXT,
    cost_source TEXT,
    pricing_version TEXT,
    title TEXT,
    api_call_count INTEGER DEFAULT 0
);

-- messages
CREATE TABLE messages (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    session_id TEXT NOT NULL REFERENCES sessions(id),
    role TEXT NOT NULL,
    content TEXT,
    tool_call_id TEXT,
    tool_calls TEXT,
    tool_name TEXT,
    timestamp REAL NOT NULL,
    token_count INTEGER,
    finish_reason TEXT,
    reasoning TEXT,
    reasoning_content TEXT,
    reasoning_details TEXT,
    codex_reasoning_items TEXT
);

-- messages_fts (FTS5 virtual table)
CREATE VIRTUAL TABLE messages_fts USING fts5(
    content, content=messages, content_rowid=id
);

## A.2 OpenClaw/Paperclip Schema (PostgreSQL/Drizzle)

-- agent_runtime_state (Drizzle)
export const agentRuntimeState = pgTable("agent_runtime_state", {
    agentId:       uuid("agent_id").primaryKey(),
    companyId:     uuid("company_id").notNull(),
    adapterType:   text("adapter_type").notNull(),
    sessionId:     text("session_id"),
    stateJson:     jsonb("state_json").$type<Record<string, unknown>>()
                      .notNull().default({}),
    lastRunId:     uuid("last_run_id"),
    lastRunStatus: text("last_run_status"),
    totalInputTokens:  bigint("total_input_tokens").default(0),
    totalOutputTokens: bigint("total_output_tokens").default(0),
    totalCachedInputTokens: bigint("total_cached_input_tokens").default(0),
    totalCostCents:    bigint("total_cost_cents").default(0),
    lastError:     text("last_error"),
    createdAt:     timestamp("created_at").defaultNow(),
    updatedAt:     timestamp("updated_at").defaultNow(),
});

-- agent_task_sessions (Drizzle)
export const agentTaskSessions = pgTable("agent_task_sessions", {
    id:                 uuid("id").primaryKey().defaultRandom(),
    companyId:          uuid("company_id").notNull(),
    agentId:            uuid("agent_id").notNull(),
    adapterType:        text("adapter_type").notNull(),
    taskKey:            text("task_key").notNull(),
    sessionParamsJson:  jsonb("session_params_json"),
    sessionDisplayId:   text("session_display_id"),
    lastRunId:          uuid("last_run_id"),
    lastError:          text("last_error"),
    createdAt:          timestamp("created_at").defaultNow(),
    updatedAt:          timestamp("updated_at").defaultNow(),
}, (table) => ({
    // UNIQUE (company_id, agent_id, adapter_type, task_key)
    companyAgentTaskUniqueIdx: uniqueIndex(...)
}));

## A.3 tmux_fork Schema Propuesto (SQLite)

-- agent_runs (propuesta)
CREATE TABLE agent_runs (
    launch_id           TEXT PRIMARY KEY,
    canonical_key       TEXT NOT NULL,
    display_name        TEXT NOT NULL,
    role                TEXT NOT NULL,
    model               TEXT,
    surface             TEXT NOT NULL,
    owner_type          TEXT NOT NULL,
    owner_id            TEXT NOT NULL,
    parent_launch_id    TEXT REFERENCES agent_runs(launch_id),
    status              TEXT NOT NULL DEFAULT 'RESERVED',
    backend             TEXT,
    tmux_session        TEXT,
    tmux_pane_id        TEXT,
    prompt_path         TEXT,
    output_artifact     TEXT,
    prompt_digest       TEXT,
    request_fingerprint TEXT,
    token_input         INTEGER DEFAULT 0,
    token_output        INTEGER DEFAULT 0,
    token_cache         INTEGER DEFAULT 0,
    estimated_cost      REAL DEFAULT 0.0,
    created_at          INTEGER NOT NULL,
    started_at          INTEGER,
    completed_at        INTEGER,
    ended_at            INTEGER,
    lease_expires_at    INTEGER,
    last_error          TEXT,
    quarantine_reason   TEXT
);

CREATE INDEX idx_runs_parent    ON agent_runs(parent_launch_id);
CREATE INDEX idx_runs_status    ON agent_runs(status);
CREATE INDEX idx_runs_role      ON agent_runs(role);
CREATE INDEX idx_runs_canonical ON agent_runs(canonical_key);
CREATE UNIQUE INDEX idx_runs_display ON agent_runs(display_name);